| Identification du document |  |
| --- | --- |
| Titre du document : Note de cadrage du projet BWIT (3) |  |
| Version : v2.0 | Date : 17/05/2013 |
| Nom du fichier : NDC |  |

| Identification de la société cliente |  |
| --- | --- |
|  | Nom : BWIT Adresse : 6 Cour des Perdrix 77600 Bussy-Saint-Georges Téléphone : Fixe : +33 (0)972 119 607 Fax : +33 (0)972 117 924 |
| Contact 1 : | Contact 2 : |
| Nom : HA Prénom : Thanh-Luu Téléphone : +33 (0)646 566 696 E-mail : thanh-luu.ha@bwit.fr | Nom : MARTINS Prénom : Philippe Téléphone : +33 (0)1 45 81 73 14 E-mail : philippe.martins@telecom-paristech.fr |

| Rédaction |  |  | Diffusion |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rédigé par : | Equipe Projet |  | Société | Destinataires | Nb |
| Date | 21/02/2013 |  | BWIT |  | 1 |
| Visa |  |  |  |  |  |
| Vérifié par : |  |  |  |  |  |
| Date |  |  |  |  |  |
| Visa |  |  |  |  |  |
| Approuvé par : |  |  |  |  |  |
| Date |  |  |  |  |  |
| Visa |  |  |  |  |  |
| Approuvé par : |  |  |  |  |  |
| Date |  |  |  |  |  |
| Visa |  |  |  |  |  |
| Autorisé par : |  |  |  |  |  |
| Date |  |  |  |  |  |
| Visa |  |  |  |  |  |

| Evolutions du Document |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Date | § modifiés | Actions / Commentaires |
| 1.0 | 21/02/2013 | Sefer Akbulut | Création |
| 1.1 | 07/03/2013 | Sefer Akbulut | Relecture / Ajout du périmètre du projet. |
| 1.2 | 12/03/2013 | Jérémy Cotinat | Relecture /Ajout de la partie intégration chez le client. |
| 1.3 | 12/03/2013 | Namory Keita | Relecture / Reformulation/ Ajout de la gestion des risques |
| 1.4 | 18/03/2013 | Jérémy Cotinat/Sefer Akbulut | Relecture/ Correction |
| 1.5 | 21/05/2013 | Namory KEITA | Relecture/ Correction |

TABLE DE MATIERE

Contenu

I.	Périmètre du projet	5

1.	Objectifs du projet	5

2.	Acteurs du projet	5

3.	Description du projet	5

II.	Intégration du projet chez le client	7

1.	Interactions avec d'autres applications	7

2.	Souhaits techniques particuliers	7

3.	Accès et interface utilisateur	7

4.	Prérequis pour le bon fonctionnement de l’application	7

III.	Plan de projet	8

1.	Echéancier	8

2.	Organisation du projet	8

3.	Gestion des risques	8

IV.	Conditions de réussite	9

# Périmètre du projet

## Objectifs du projet

L’objectif du projet est de mettre en place un système d’acquisition de données à partir de terminaux mobiles Android afin de récupérer des mesures radiofréquences, de les centraliser sur une plateforme unique et de les partager sous le format adapté aux terminaux de visualisation. Une preuve de concept a déjà été développée sous forme de prototype mais il est assez basique et ne permet pas une grande marge de manœuvre. Les données sont en effet récupérées manuellement et localement. Le projet se déroulera en deux étapes avec dans un premier temps la refonte de l’application existante puis l’ajout d’un entrepôt de données connecté qui permettra de centraliser les mesures générés des applications.

Suite à différents entretiens, un engagement a été conclu sur la livraison de la première étape (refonte de l’application existante).

## Acteurs du projet

Nous distinguons trois catégories d’acteurs :

- la société de services BWIT (BrainWork Innovation Technologies), exprimant son besoin. Elle doit aussi fournir le matériel requis pour la mise en ligne de l’application. Thanh-Luu HA est le représentant de cette société et notre interlocuteur principal. Il aura la charge de faire le lien entre la société et l’équipe projet.

- l’école TELECOM Paris Tech représentée par Philippe MARTINS. Elle est partenaire du projet et Monsieur Martins fait référence d’expert technique.

- l’équipe projet, formée pour répondre au besoin exprimé par le client. Elle se constitue de Sefer AKBULUT, Jérémy COTINAT et Namory KEITA. L’interlocuteur principal pour le client est Jérémy COTINAT qui endosse le rôle de chef de projet. Namory KEITA se charge du développement et de l’ergonomie. Et Sefer AKBULUT participera au projet en tant que développeur et responsable qualité.

## Description du projet

Les particuliers ou les professionnels d’entreprises sont très attentifs aux questions liées aux qualités de services mobiles.

Les instituts de mesures s’attachent à refléter de manière statistique la qualité de service afin que les utilisateurs confrontent leur expérience d’usager. La qualité de service correspond ainsi pour chacun des opérateurs aux performances des services qu’ils offrent à leurs clients, indépendamment des réseaux supports utilisés par l’opérateur pour produire ses services (réseau 2G de l’opérateur, réseau 3G de l’opérateur).

Actuellement, il est très difficile de vérifier les dires des opérateurs en termes de qualité ; de plus les outils de mesure professionnels ont un coût très élevé.

De nos jours, le Smartphone est le téléphone mobile à tout faire. De plus en plus complet, il nous permet bien plus de choses que ses fonctions principales comme l’envoi de messages ou les appels : il nous donne aujourd’hui la capacité de lire des courriels, naviguer sur Internet,  prendre des photos et il dispose généralement d’une puce GPS. Toutes ces caractéristiques en font un très bon outil de mesures radiofréquences.

Actuellement, il n’existe aucune application publique permettant de réaliser les mesures radios. Certaines applications ont été développées dans le cadre privé d’entreprises mais elles ne sont pas mises à disposition du grand public.

Nous nous baserons sur 4 indicateurs principaux :

- Interférence - brouillage de fréquence

- Puissance reçue de la cellule

- Nombre de cellules voisines

- Calcul du taux d’erreurs (CRC)

- RSCP (niveau de puissance du signal utilisateur)

En fonction des différents indicateurs, l’application calculera une note indicative (avec un système de couleur) et la partagera avec les autres terminaux.

Pour résumer, le projet sera constitué en cinq points principaux:

- Mesure de la fréquence radio depuis un terminal

- Traitement des données

- Stockage des données

- Restitution des données

# Intégration du projet chez le client

## Interactions avec d'autres applications

- L’application fonctionne localement dans un premier temps.

- Une extension des données est à prévoir dans un entrepôt de données pour permettre un partage généralisé.

## Souhaits techniques particuliers

- Utilisation de l’existant développé sous plugin Eclipse en java Android.

- Refonte de l’application.

- Modification de la vue de l’application.

- Mise à jour du processus de récupération de donnée.

- Utilisation de licences gratuites.

## Accès et interface utilisateur

- Interface pour utilisateurs grand public avec des codes couleurs et une interface pour utilisateurs initiés.

- Différents profils d’utilisateurs (urbain, suburbain, rurale)

- Différents notes en fonction du service (Streaming, Navigation internet,  Voix IP, Voix circuit)

- Création d’une maquette graphique

## Prérequis pour le bon fonctionnement de l’application

- Téléphone sous Android version exclusivement tactile

- Carte SIM compatible réseaux :

  - GSM

  - UMTS

- Puce GPS

- Internet mobile

- Mémoire interne libre

# Plan de projet

## Echéancier

## Organisation du projet

Voici les responsabilités des différents intervenants :

  - Thanh-Luu HA, Responsable de BWIT

  - Philippe MARTINS, Connaissance technique du sujet

  - Namory KEITA, Ergonome et développeur

  - Jérémy COTINAT, Chef de projet

  - Sefer AKBULUT, Responsable qualité et développeur

- Les décisions au sein du projet sont prises en groupe, toutes les personnes devront être satisfaites du verdict final.

## Gestion des risques

| N° | Risque | Impacts | Criticité | Accepté |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L’utilisation d’une nouvelle technologie afin de faire fonctionner l’application et la mise en place d’un entrepôt de données. | Il est possible que la montée en compétence impacte la qualité de développement des différents outils. | Moyenne | ▢ |
| 2 | Stockage des données de mesure de différents opérateurs. | Vérifier s’il est légalement possible de stocker les données de mesure d’un opérateur, de les comparer et de les communiquer. | Haute | ▢ |
| 3 | La réalisation du projet en méthode agile implique que les équipes MOA et MOE doivent être réactives concernant la réalisation de leurs tâches respectives dans les délais impartis, ce qui est difficile dans le cadre d’un projet discontinu réalisé dans le cadre de l’alternance. | Le retard pris par l’une ou l’autre des parties impliquera un retard sur l’ensemble du projet et de ce fait, un risque que l’ensemble des engagements ne soit pas tenu. | Haute | ▢ |
| 4 | L’application peut récupérer des données privées liées au terminal et à la carte SIM utilisée lors de la mesure. | Ces données ne doivent surtout pas être conservées car elles porteraient atteinte à la vie privée contraire aux engagements avec la CNIL. | Haute | ▢ |

# Conditions de réussite

- L’enjeu du projet sera le développement d’une application facile d’utilisation au quotidien pour les utilisateurs.

- Les facteurs clés de succès sont aux nombres de deux :

  - Ergonomie

  - Simplicité

- Mise en place d’un système de gestion stable et sécurisé.

- Les délais devront être respectés.

- Tous les besoins devront être clairs, compris et validés par le client et l’équipe projet.